Projekt

Umowa nr ZEC-ZS/1/2024

na wykonanie zadania inwestycyjnego: Budowę przyłączy sieci  ciepłowniczej przy ul. Zamkowej

zawarta w dniu …………………….  2024 r.  w Ostrzeszowie pomiędzy:

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej, NIP 514 01 32 773 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Artura Derewieckiego  – Prezesa Zarządu

wpisanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem 0000016230, NIP 514 01 32 773,	REGON 250838130

a ……………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego sektorowego na Budowę przyłączy sieci  ciepłowniczej przy ul. Zamkowej prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie” i wyboru w/w Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące Budowę przyłączy sieci  ciepłowniczej przy ul. Zamkowej.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ), dokumentacji projektowej wykonanej przez Zamawiającego oraz w

ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.Przedmiot umowy obejmuje: Budowa przyłączy sieci  ciepłowniczej przy ul. Zamkowej.

4. Termin realizacji do 31.08.2024r.

4. Wykonawca zapewni:

a)	Na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi za wady na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia i materiały udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę licząc od daty odbioru końcowego, nie krótszy niż 24 miesiące, a na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego,

b)	kontrolę wykonanych spoin	metodą radiologiczną lub ultradźwiękową, zgodnie z wymaganiami norm i przepisów UDT.

§ 2.

(Terminy umowne)

1.Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu umowy ustala się na dzień:

31.08.2024 r.

1.1	Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na dzień podpisania umowy

1.2	Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie prac:

rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy; zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie prac: do dnia 31.08.2024 r.

uruchomienie sieci ciełowniczej do dnia 31.08.2024 r.

2. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonanych prac będzie się uważać za

zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór wykonanych prac przez Zamawiającego nastąpi bez usterek oraz gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

§ 3.

(Obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt:

- zawiadomić na piśmie wszystkich właścicieli lub zarządców terenów po których  prowadzone będą roboty budowlane o planowanym terminie rozpoczęcia robót jak      również protokolarne przekazanie tych terenów właścicielom lub zarządcom po       wykonaniu robót budowlanych i odtworzeniu terenu,

2)  wykonać  roboty  budowlane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wytycznymi  określonymi  w SIWZ,  z obowiązującymi	normami,	sztuką	budowlaną, przepisami	BHP,	ppoż.,	oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

3)	w terminie 3 dni od zawarcia umowy złożenia do Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia wykonywanych prac,

4)	użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i

jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz załączniku nr 7 do SWZ.

5)	wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

6)	przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia  zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP i ppoż na terenie budowy na koszt własny,

7)	urządzenia i oznakowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

8)	zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

9) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez

Wykonawcę,

11) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej,

12) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

13) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

14) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

15) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych

wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

16) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

17) odtworzenia na własny koszt nawierzchni dróg i chodników na odcinkach     wykonywanych robót i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego z protokolarnym      przekazaniem poszczególnym właścicielom lub zarządcom,

18) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

19) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu Zamawiającym,

20) po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia,

21) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym ni ż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

22) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru,

23) wywóz wszystkich zbędnych elementów, w szczególności odpadów, śmieci oraz wełny mineralnej z terenu i przekazanie ich właściwemu zakładowi utylizacyjnemu te odpady.

24) po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe

wykonanych prac, kosztorys powykonawczy.

25) Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

§ 4.

(Obowiązki Zamawiającego)

1.  Zamawiający zobowiązany jest do:

a. uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

b. przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

d. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie

zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, e. odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

f. zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w

SIWZ.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie

5  dni  od  daty  wpisu  do  Dziennika  Budowy  zająć  pisemne  stanowisko  w

przedmiotowej  sprawie.  Opóźnienie  w  wyjaśnieniu,  o  którym  mowa  w  zdaniu

poprzednim	może	skutkować	wydłużeniem	końcowego	terminu	wykonania

przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5.

(Wynagrodzenie)

1. Strony ustalają, że zamówienie będzie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą i kosztorysem ofertowym, wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy za kwotę brutto ……………………. zł słownie………………………………., w tym podatek VAT, który wynosi: …………………………. złotych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie kosztorysowej, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 6.

3. W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają:

a) Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót,

b) podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo – finansowy

wykonany przez Wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót, c) protokół wykonania części robót podlegać będzie lub przez upoważnionego pracownika

Zamawiającego,

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez Wykonawcę i

sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

- pierwsza faktura może być wystawiona po wykonaniu dostaw rur preizolowanych i węzłów cieplnych na kwotę nie większą niż 40 % ceny ofertowej,

•	druga  faktura  może  być  wystawiona  po wykonaniu prac i uruchomieniu  sieci na kwotę nie większą niż 30 % ceny ofertowej,

•	trzecia faktura na kwotę nie mniejszą niż 30 % ceny ofertowej będzie wystawiona po zakończeniu i odbiorze końcowym prac.

Poszczególne części wykonania zamówienia muszą być zakończone i tworzyć element możliwy do odbioru,

5. Zapłata za faktury częściowego odbioru i odbioru ostatecznego następować będzie z

wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u

Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez pracownika Zamawiającego. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank: ………………………………………………………….

§ 6.

(Zamówienia dodatkowe, zakres robót)

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną kosztorysową za prawidłowe wykonanie całego

przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową, SWZ.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie

wynikające z dokumentacji projektowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień/robót dodatkowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania części zamówienia we własnym zakresie, co dotyczy dostawy rur preizolowanych, dostawy węzłów cieplnych, roboty odtworzeniowe o czym Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie. Ostateczne rozlicznie z Wykonawcą nastąpi w opraciu o kosztorys powykonawczy zawierający faktycznie wykonany zakres robót.

§ 7.

(Wykonanie robót)

1.	Do	wykonania	zamówienia	Wykonawca	zobowiązany	jest	użyć	materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz załączniku nr 7 do SWZ.

2. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

3. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego.

4. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz załączniku nr 7 do SWZ.

5. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w ofercie Wykonawcy będzie

możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 4 dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

7. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

8. Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

§ 8.

(Podwykonawstwo)

1. Wykonawca może zlecić część robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom z przywołaniem zakresu, które będą wykonywać , z wyłączeniem robót technologicznych

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy

wobec Zamawiającego za ich wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy

z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy przez podwykonawcę z kolejnym podwykonawcą.

5. Umowy, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz jeżeli dana część przedmiotu umowy, jaką zamierza podzlecić Wykonawca nie została wpisana do oferty Wykonawcy.

§ 10

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu jakości za ich wykonania.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci wadium

w wysokości  20 000,00 zł przed podpisaniem umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form opisanych w Rozdziale XV SIWZ przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie.

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy

zachowaniu poniższych warunków:

100% ustalonej kwoty zabezpieczenia tj. kwotę 20 000 zł w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia potwierdzonego protokołem podpisanym przez dwie strony.

6. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego w terminie 3 dni o następujących zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

4) ogłoszeniu likwidacji lub upadłości firmy Wykonawcy,

5) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 10.

(Kary umowne)

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady albo gwarancji jakości, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5. ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w

§ 5 ust. 1.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy - karę umowną w wysokości

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

w przypadku szkody przewyższającej zapłaconą karę umowną.

§ 11.

(Osoby funkcyjne budowy)

1. Wykonawca wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy lub innego dokumentu budowy:

a) Kierownik Budowy – ………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

2. Przedstawicielami Zamawiającego są:

a) Pan Sławomir Kuchta – Kierownik Ciepłowni Miejskiej.

§ 12.

(Odbiory robót)

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez Wykonawcę będą przedmiotem odbiorów

częściowych i odbioru końcowego.

2. Przedmiotem odbiorów są:

1) roboty budowlane składające się na poszczególne etapy budowy zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym w przypadku odbiorów częściowych,

2) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem kierownika budowy

w Dokumentacji Budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż obiekt nadaje się do użytku – w przypadku odbioru końcowego,

3) kompletny obiekt budowlany z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru

końcowego usterkami .

4) Przedstawiciele Wykonawcy na budowie będą zgłaszali pisemnie wpisem do Dziennika

Budowy lub innego dokumentu gotowość robót do odbioru.

5) W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży pracownikowi Zamawiającego niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

6). Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

7). Powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni

robocze przed dniem odbioru.

8). Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, kosztorys powykonawczy potwierdzający wykonany zakres robót.

9). Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10). Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do

czasu ich usunięcia,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są

nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

11). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

12). Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

a. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

b. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

c. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej

czynności,

d. wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

e. wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą,

f. wykaz ujawnionych wad lub usterek,

g. decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

h. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

i. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 13.

(Gwarancja i rękojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji wynosi 24 miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru robót budowlanych przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia. Termin rękojmi na wady wynosi 24 miesięcy i liczy się od

dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę lecz nie krótszej niż 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia.

5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10. niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14.

(Zmiana umowy)

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

a) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy,

czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

b) jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,

d) jeżeli kadra kierowania budową wymieniona w § 11 ust. 1 umowy nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia,

e) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT,

f) zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

g) jeżeli wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili zawierania umowy,

h) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany,

c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej

dokumentacji,

d) zmiany terminu dokonania prób końcowych,

e)	zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,

f) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

g) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

h) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

i) szczególnie nie sprzyjających warunków atmosferycznych,

j) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

k) siły wyższej,

5. Określone w umowie warunki dokonania zmian należy podać: sposób ich inicjowania,

sposób wprowadzania i możliwe skutki. Inicjowanie może nastąpić przez Zamawiającego albo Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki powinien zawierać: a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla

Zamawiającego.

6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy robót może ulec zmianie

w okolicznościach wymienionych w ust. 3 pkt. lit. a, c, f niniejszej umowy.

§ 15.

(Odstąpienie od umowy)

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach

wskazanych w Kodeksie cywilnym a ponadto:

1)  w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)  gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 pkt 1.1

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3)  Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż

14 dni.

4)  gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego,

5)  Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1  powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-5 traktowane będzie

jako odstępstwo od umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3)  Wykonawca  nieodpłatnie  sporządzi	wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy,

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za

które Wykonawca nie odpowiada,

5)  Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 16.

(Postanowienia końcowe)

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy – Prawo Budowlane.

2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

§ 17.

(Załączniki do umowy)

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

3. Projekty techniczne.

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania robot.

5. Plan bioz opracowany przez Wykonawcę na potrzeby wykonania robót budowlanych.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający	Wykonawca